Постановление администрации Петушинского района от 15.12.2025 N 1166 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение безопасности дорожного движения в Петушинском муниципальном округе Владимирской области"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 01.04.2026

# ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2025 г. N 1166

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ПЕТУШИНСКОМ

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 20.03.2025 N 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Законом Владимирской области от 05.06.2025 N 64-ОЗ "Об образовании муниципального округа и городского округа в границах муниципального образования Петушинский район и признании утратившими силу отдельных законов Владимирской области", Стратегией социально-экономического развития муниципального образования "Петушинский район" Владимирской области на период до 2030 года, утвержденной решением Совета народных депутатов Петушинского района от 24.12.2024 N 88/17, постановлениями администрации Петушинского района от 12.11.2025 N 1071 "Об утверждении Перечня муниципальных программ Петушинского муниципального округа Владимирской области", от 12.11.2025 N 1075 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Петушинского муниципального округа Владимирской области", руководствуясь Уставом Петушинского муниципального округа Владимирской области постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу "Обеспечение безопасности дорожного движения в Петушинском муниципальном округе Владимирской области" согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по внутренней политике.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU, но не ранее 01.01.2026 и подлежит размещению на официальном сайте Петушинского муниципального округа Владимирской области.

И.о. главы администрации

А.В.КУРБАТОВ

# Приложение

к постановлению

администрации

Петушинского района

от 15.12.2025 N 1166

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ПЕТУШИНСКОМ

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

## ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО

ДВИЖЕНИЯ В ПЕТУШИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

| Основной исполнитель программы | Отдел по профилактике коррупционных правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами администрации Петушинского муниципального округа Владимирской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители программы | Структурные подразделения администрации Петушинского муниципального округа Владимирской области; территориальные отделы администрации Петушинского муниципального округа Владимирской области |  |  |  |  |
| Участники программы | Госавтоинспекция отдела Министерства внутренних дел России по Петушинскому району (далее - Госавтоинспекция ОМВД России по Петушинскому району) (по согласованию); муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области "Петушинская районная больница" (далее - ГБУЗ ВО "Петушинская районная больница") (по согласованию) |  |  |  |  |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |  |  |  |  |
| Цель программы | Сокращение количества погибших от дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) на территории Петушинского муниципального округа Владимирской области |  |  |  |  |
| Задачи программы | 1. Сокращение количества погибших на дорогах в результате дорожно-транспортного происшествия. 2. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. 3. Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения. 4. Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 5. Создание безопасных условий движения и увеличение пропускной способности улично-дорожной сети. 6. Повышение культуры вождения. 7. Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. 8. Повышение требований к подготовке водителей для получения права на управление транспортными средствами и требований к подготовительному процессу |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Сокращение количества ДТП. 2. Сокращение количества лиц погибших в результате ДТП. 3. Сокращение количества лиц, получивших ранения в результате ДТП. 4. Снижение числа ДТП с участием несовершеннолетних. 5. Удельный вес детей и подростков, занимающихся в отрядах юных инспекторов движения (ЮИД) (к числу от 10 до 16 лет) |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации программы | 2026 - 2030 годы, этапы не предусмотрены |  |  |  |  |
| Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 400,6 тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |
|  | Год | Всего, тыс. рублей | Местный бюджет, тыс. рублей | Областной бюджет, тыс. рублей | Внебюджетные источники, тыс. рублей |
|  | 2026 | 50,0 | 50,0 | - | - |
|  | 2027 | 200,6 | 57,6 | 143,0 | - |
|  | 2028 | 50,0 | 50,0 | - | - |
|  | 2029 | 50,0 | 50,0 | - | - |
|  | 2030 | 50,0 | 50,0 | - | - |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Снижение тяжести последствий ДТП. 2. Снижение количества ДТП на 10 тыс. транспортных средств. 3. Снижение количества ДТП на 10 тыс. км дорог. 4. Снижение количества пострадавших на 10 тыс. населения. 5. Повышение уровня знаний школьников о правилах безопасного поведения на дорогах. 6. Увеличение удельного веса детей и подростков, занимающихся в отрядах юных инспекторов движения (ЮИД) (к общему числу детей от 10 до 16 лет) |  |  |  |  |

## Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач в Петушинском муниципальном округе Владимирской области (далее - Петушинском муниципальном округе). Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Ежегодно на территории Петушинского муниципального округа Владимирской области происходит от 150 до 200 дорожно-транспортных происшествий. В среднем за год на дорогах муниципального округа погибает от 30 до 40 человек. От 100 до 250 человек получают ранения в ДТП.

Основными причинами ДТП являются превышение водителями установленной скорости, а также нарушение Правил безопасности дорожного движения водителями легковых автомобилей.

Основными факторами, по которым меняется количество происшествий, являются время и место ДТП, тип транспортного средства и участники дорожного движения (водители ТС, пешеходы). Изменения по времени происходят в течение суток, дней недели и года.

Снизить риск происшествий возможно при условии выполнения ряда мер, в том числе устройством нормального освещения дорог, строгого контроля за соблюдением водителями предельно разрешенной скорости, Правил безопасности дорожного движения. При выполнении данных условий вождение становится менее опасным, а последствия ДТП - менее тяжелыми.

На аварийность в значительной степени влияет технические особенности, состояние и качество содержания автомобильных дорог.

Главные причины и условия, влияющие на уровень аварийности:

1. Ежегодное увеличение транспортного потока на автодорогах.

2. Повышение технических, в том числе скоростных, характеристик современных колесных транспортных средств на фоне снижения уровня культуры вождения, что способствует росту количества дорожно-транспортных происшествий, причиной которых явилось превышение установленной скорости движения.

3. Массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения (далее - БДД) со стороны участников дорожного движения.

4. Низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в управлении транспортными средствами и оценке дорожной обстановки, их неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность.

5. Недостатки технического обеспечения мероприятий по БДД, в первую очередь, несоответствие современным требованиям технического уровня дорожных хозяйств, транспортных средств, средств организации дорожного движения, отставание в системах связи, приводящие к несвоевременному обнаружению ДТП и оказанию первой помощи пострадавшим.

В целях снижения тяжести последствий для пострадавших в ДТП людей необходимо оптимально укомплектовать специализированные службы необходимым оборудованием для оказания оперативной медицинской помощи пострадавшим.

Данная муниципальная программа направлена на повышение уровня БДД, а также улучшение информированности участников дорожного движения и общественности о последствиях ДТП.

## Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ,

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приоритеты определяются исходя из Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Петушинский район" Владимирской области на период до 2030 года, утвержденной решением Совета народных депутатов Петушинского района от 24.12.2024 N 88/17.

Исходя из динамики показателей аварийности и тяжести последствий ДТП в ходе реализации следует обратить особое внимание программным мероприятиям, нацеленным на снижение показателей дорожно-транспортной смертности и уменьшение травматизма, а также повышение эффективности пропаганды, направленной на повышение уровня культуры участников дорожного движения, выполнения всех требований и ограничений, закрепленных в правилах дорожного движения.

Цель муниципальной программы:

- сокращение количества погибших от дорожно-транспортных происшествий на территории Петушинского муниципального округа Владимирской области.

Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к установлению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного движения.

Задачи муниципальной программы:

1. Сокращение количества погибших на дорогах в результате дорожно-транспортного происшествия.

2. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.

3. Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения.

4. Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

5. Создание безопасных условий движения и увеличение пропускной способности улично-дорожной сети.

6. Повышение культуры вождения.

7. Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

8. Повышение требований к подготовке водителей для получения права на управление транспортными средствами и требований к подготовительному процессу.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 2026 - 2030 годы, этапы не предусмотрены.

## Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ

ЗАДАЧ, ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы носят прогнозный характер и зависят от возможностей бюджета Петушинского муниципального округа. В случае их изменения в ходе реализации муниципальной программы целевые показатели (индикаторы) подлежат корректировке.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях приведены в таблице N 3 приложения к муниципальной программе.

Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы указаны в разделе 6.

## Раздел 4. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММ

И МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень и краткое описание мероприятий, которые необходимо реализовать для решения муниципальной программы и достижения поставленных целей, отражены в таблице N 2 приложения к муниципальной программе.

## Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение для реализации муниципальной программы представлено в таблице N 4 приложения к муниципальной программе.

## Раздел 6. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации муниципальной программы ожидается совершенствование системы профилактических мер, способствующих обеспечению безопасности дорожного движения, принятие эффективных мер в работе с участниками дорожного движения, обеспечение безопасных условий движения транспорта и пешеходов на улицах и дорогах, оказание квалифицированной помощи пострадавшим в ДТП на до госпитального этапа, снижение аварийности и сокращение числа погибших и пострадавших в ДТП.

В результате реализации муниципальной программы ожидается снижения следующих относительных показателей аварийности:

- снижение тяжести последствий ДТП;

- снижение количества ДТП на 10 тыс. транспортных средств;

- снижение количества ДТП на 10 тыс. км дорог;

- снижение количества пострадавших на 10 тыс. населения;

- повышение уровня знаний школьников о правилах безопасного поведения на дорогах;

- увеличение удельного веса детей и подростков, занимающихся в отрядах юных инспекторов движения (ЮИД) (к общему числу детей от 10 до 16 лет).

## Приложение

к муниципальной программе

"Обеспечение безопасности

дорожного движения

в Петушинском муниципальном

округе Владимирской области"

### Таблица N 2. Перечень

основных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение

безопасности дорожного движения в Петушинском муниципальном

округе Владимирской области"

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Связь мероприятия с показателями программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основное мероприятие 1. Мероприятия, направленные на совершенствование деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе: |  | 2026 | 2030 | снижение тяжести последствий ДТП; снижение количества ДТП на 10 тыс. транспортных средств; снижение количества ДТП на 10 тыс. км дорог; снижение количества пострадавших на 10 тыс. населения | сокращение количества ДТП; сокращение количества лиц, получивших ранения в результате ДТП; сокращение количества лиц погибших в ДТП; снижение числа ДТП с участием несовершеннолетних |
| Мероприятие 1.1. Проведение заседаний межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в "Петушинском муниципальном округе Владимирской области" | Соответствующее структурное подразделение администрации Петушинского муниципального округа Владимирской области | 2026 | 2030 |  |  |
| Мероприятие 1.2. Разработка и реализация планов межведомственных оперативно-профилактических мероприятий по сокращению аварийности и дорожного травматизма "Пешеход", "Скорость", "Автобус", "Внимание, переезд!", "Обгон", "Бахус", "Внимание, дети!", "Челнок", "Дорожный знак", "Ремень безопасности", "Переезд" и т.п. | Соответствующее структурное подразделение администрации Петушинского муниципального округа Владимирской области. Отделение Госавтоинспекции ОМВД России по Петушинскому району | 2026 | 2030 |  |  |
| Мероприятие 1.3. Проведение плановых весенних и осенних (внеплановых) комиссионных обследований автобусных маршрутов, железнодорожных переездов и улично-дорожной сети на территории муниципального округа, в том числе автобусных школьных маршрутов и улично-дорожной сети у школ, дошкольных учреждений для определения состояния и соответствия требованиям безопасности | Соответствующее структурное подразделение администрации Петушинского муниципального округа Владимирской области. Отделение Госавтоинспекции ОМВД России по Петушинскому району | 2026 | 2030 |  |  |
| Мероприятие 2. Мероприятия, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов и условий на улично-дорожной сети муниципального округа, в том числе: |  | 2026 | 2030 | снижение количества ДТП на 10 тыс. транспортных средств; снижение количества ДТП на 10 тыс. км дорог | сокращение количества ДТП |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение контроля за дорожным движением в местах повышенной опасности в рамках дислокации нарядов дорожно-патрульной службы, территориальной Госавтоинспекции ОМВД, а также с привлечением возможностей областного Управления Госавтоинспекции УМВД | Отделение Госавтоинспекции ОМВД России по Петушинскому району | 2026 | 2030 |  |  |
| Мероприятие 2.2. Проведение проверок состояния освещенности улично-дорожной сети | Соответствующее структурное подразделение администрации Петушинского муниципального округа Владимирской области. Отделение Госавтоинспекции ОМВД России по Петушинскому району | 2026 | 2030 |  |  |
| Основное мероприятие 3. Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе: |  | 2026 | 2030 | снижение тяжести последствий ДТП; повышение оперативности в оказании помощи пострадавшим в ДТП | сокращение количества лиц погибших в ДТП |
| Мероприятие 3.1. Обеспечение на уровне Единой дежурно-диспетчерской службы Петушинского муниципального округа Владимирской области взаимодействия служб по оказанию помощи пострадавшим | Соответствующее структурное подразделение администрации Петушинского муниципального округа Владимирской области. Отделение Госавтоинспекции ОМВД России по Петушинскому району. ГБУЗ ВО "Петушинская районная больница" | 2026 | 2030 |  |  |
| Основное мероприятие 4. Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, в том числе: |  | 2026 | 2030 | снижение тяжести последствий ДТП; снижение количества ДТП на 10 тыс. транспортных средств; снижение количества ДТП на 10 тыс. км дорог; снижение количества пострадавших на 10 тыс. населения; повышение уровня знаний школьников о правилах безопасного поведения на дорогах; увеличение удельного веса детей и подростков, занимающихся в отрядах юных инспекторов движения (ЮИД) (к общему числу детей от 10 до 16 лет) | сокращение количества ДТП; сокращение количества лиц, получивших ранения в результате ДТП; сокращение количества лиц погибших в ДТП; снижение числа ДТП с участием несовершеннолетних; удельный вес детей и подростков, занимающихся в отрядах юных инспекторов движения (ЮИД) (к числу от 10 до 16 лет) |
| Мероприятие 4.1. Создание тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий, оказанию первой доврачебной помощи при совершении ДТП. Приобретение дополнительного оборудования для создания и трансляции тематических телепередач | Соответствующее структурное подразделение администрации Петушинского муниципального округа Владимирской области | 2026 | 2030 |  |  |
| Мероприятие 4.2. Приобретение учебно-методической литературы и периодических изданий для школ муниципального округа по безопасности дорожного движения | Соответствующее структурное подразделение администрации Петушинского муниципального округа Владимирской области | 2026 | 2030 |  |  |
| Мероприятие 4.3. В целях профилактики аварийности и детского дорожно-транспортного травматизма два раза в год организовывать проведение в образовательных учреждениях и лагерях отдыха конкурсов и слетов: "Безопасное колесо", "Зеленый огонек", "Дорога без опасности", а также смотр-конкурс на лучшее ДОУ по организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма" | Соответствующее структурное подразделение администрации Петушинского муниципального округа Владимирской области. Отделение Госавтоинспекции ОМВД России по Петушинскому району | 2026 | 2030 |  |  |
| Мероприятие 4.4. Для своевременного принятия мер по дополнительной профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, организации совместных мероприятий, ежеквартально информировать администрацию Петушинского муниципального округа о фактах дорожных происшествий с участием детей | Отделение Госавтоинспекции ОМВД России по Петушинскому району | 2026 | 2030 |  |  |
| Мероприятие 4.5. Приобретение световозвращающих элементов (фликеров) для образовательных организаций Петушинского муниципального округа Владимирской области | Соответствующее структурное подразделение администрации Петушинского муниципального округа Владимирской области | 2026 | 2030 |  |  |
| Мероприятие 4.6. Создание и оснащение кабинета "ЮИД" | Соответствующее структурное подразделение администрации Петушинского муниципального округа Владимирской области | 2026 | 2030 |  |  |
| Мероприятие 4.7. Приобретение формы юным инспекторам движения | Соответствующее структурное подразделение администрации Петушинского муниципального округа Владимирской области | 2026 | 2030 |  |  |
| Мероприятие 4.8. Приобретение велосипедов для участия в конкурсе "Безопасное колесо", "Дорога без опасности" | Соответствующее структурное подразделение администрации Петушинского муниципального округа Владимирской области | 2026 | 2030 |  |  |
| Мероприятие 4.9. На постоянной основе осуществлять подготовку педагогических работников по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | Соответствующее структурное подразделение администрации Петушинского муниципального округа Владимирской области. Отделение Госавтоинспекции ОМВД России по Петушинскому району | 2026 | 2030 |  |  |
| Мероприятие 4.10. Работа по повышению ответственности должностных лиц предприятий и организаций муниципального округа всех форм собственности, имеющих ТС, за безопасность дорожного движения | Соответствующее структурное подразделение администрации Петушинского муниципального округа Владимирской области. Отделение Госавтоинспекции ОМВД России по Петушинскому району | 2026 | 2030 |  |  |
| Мероприятие 4.11. Размещение социальной рекламы по линии безопасности дорожного движения | Соответствующее структурное подразделение администрации Петушинского муниципального округа Владимирской области. Отделение Госавтоинспекции ОМВД России по Петушинскому району | 2026 | 2030 |  |  |
| Мероприятие 4.12. Контроль качества подготовки водителей в автошколах муниципального округа | Отделение Госавтоинспекции ОМВД России по Петушинскому району | 2026 | 2030 |  |  |
| Мероприятие 4.13. Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | Соответствующее структурное подразделение администрации Петушинского муниципального округа Владимирской области | 2026 | 2030 | повышение уровня знаний школьников о правилах безопасного поведения на дорогах; увеличение удельного веса детей и подростков, занимающихся в отрядах юных инспекторов движения (ЮИД) (к общему числу детей от 10 до 16 лет) | снижение числа ДТП с участием несовершеннолетних; удельный вес детей и подростков, занимающихся в отрядах юных инспекторов движения (ЮИД) (к числу от 10 до 16 лет) |

### Таблица N 3. Сведения

о целевых показателях (индикаторах)

муниципальной программы и их значениях

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый 2024 год | текущий 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1. Сокращение количества ДТП | факт | 100 | 95 | 92 | 90 | 86 | 82 | 78 |
| 2. Сокращение количества погибших в результате ДТП | человек | 25 | 23 | 20 | 18 | 13 | 12 | 11 |
| 3. Сокращение количества получивших ранения в ДТП | человек | 150 | 146 | 143 | 141 | 137 | 134 | 131 |
| 4. Снижение числа ДТП с участием детей | факт | 10 | 88 | 66 | 55 | 60 | 58 | 56 |
| 5. Удельный вес детей и подростков, занимающихся в отрядах ЮИД (к общему числу детей от 10 до 16 лет) | процент | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Таблица N 4. Ресурсное обеспечение

муниципальной программы "Обеспечение безопасности дорожного

движения в Петушинском муниципальном округе

Владимирской области"

| Подпрограмма/основное мероприятие |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Итого 2026 - 2030 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие 4. Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 4.2. Приобретение учебно-методической литературы и периодических изданий для школ муниципального округа по безопасности дорожного движения | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 4.3. В целях профилактики аварийности и детского дорожно-транспортного травматизма два раза в год организовать проведение в общеобразовательных учебных заведениях конкурсов и слетов: "Безопасное колесо", а также смотр-конкурс на лучшее ДОУ по организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 4.5. Приобретение световозвращающих элементов (фликеров) для образовательных организаций Петушинского муниципального округа Владимирской области | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 4.6. Создание и оснащение кабинета "ЮИД" | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие 4.11. Размещение социальной рекламы по линии безопасности дорожного движения | Всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 4.13. Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | Всего |  | 150,6 |  |  |  | 150,6 |
|  |  | Областной бюджет |  | 143,0 |  |  |  | 143,0 |
|  |  | Местный бюджет |  | 7,6 |  |  |  | 7,6 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ИТОГО: | 50,0 | 200,6 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 400,6 |